**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 **АДМИНИСТРАЦИИ ОРЕХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

 **ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |  |
| --- | --- |
|  От 17 февраля 2020 г.  |  № 11  |

 **Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды» Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год**

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ореховского

сельского поселения А.Н.Кибальников

Приложение

к постановлению администрации

 Ореховского сельского поселения

 Даниловского муниципального района

Волгоградской области

от 17 февраля 2020 г. № 11

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной комфортной среды**

**Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района**

**Волгоградской области на 2020год».**

Раздел I

Муниципальная программа, направленная на реализацию мероприятий по благоустройству территории Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области в 2020 году.

Утверждена постановлением администрации Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области от ..2019 года № «Об утверждении муниципальной программы Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

Раздел II

**1. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Ореховском сельском поселении Даниловского муниципального района Волгоградской области**.

Благоустройство мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий муниципального образования для определения функциональных зон.

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоустроенные районы, зеленые насаждения.

Важнейшей задачей Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Учитывая сложность проблем и необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения, представляется наиболее эффективным решать существующие проблемы в рамках программы.

Для здорового образа жизни и физического развития детей, их занятости установка детских игровых площадок, малых архитектурных форм является необходимым аспектом благоустройства территорий муниципального образования.

Муниципальная программа» Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год» (далее – Программа) позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района.

**2. Описание приоритетов политики в сфере благоустройства, формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Целью Программы является повышение качественного уровня благоустройства территорий муниципального образования, создание гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства в рамках реализации приоритетного проекта Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год», предусматривающего комплекс работ по благоустройству территорий Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района ­­­­­­­ Волгоградской области.

Задачами Программы являются:

Создание комфортной среды для проведения общественно-массовых мероприятий,  культурного отдыха жителей и гостей села;

создание  отдельных рекреационных зон на  территории поселения с учетом сложившейся специфики условий размещения имеющихся объектов (МАФ);

озеленение территории с целью создания здоровой эколого-эстетической обстановки и снижения негативного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду; создание зоны отдыха в соответствии с требованиями к местам массового нахождения населения; улучшение внешнего облика села и культурное воспитание населения.

**3. Прогноз ожидаемых результатов реализации программы.**

В рамках реализации Программы планируется благоустройство территорий общего пользования Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района, что позволит благоустроить облик, улучшить экологическую обстановку, создать условия для комфортного и безопасного проживания и отдыха жителей Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района. При этом количество и доля благоустроенных территорий общего пользования увеличивается.

В ходе выполнения Программы целевыми индикаторами и показателями достижения целей и решения задач определены:

количество благоустроенных территорий общего пользования;

площадь благоустроенных территорий общего пользования;

доля площади благоустроенных территорий общего пользования.

Реализация Программы позволит выполнить:

благоустройство не менее 1 территории общего пользования.

 Совершенствование эстетического состояния  территории поселения.

 **4. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2020 год.**

Общий объем финансирования Программы на 2020 составит 3333,33 тыс. рублей, в том числе:

средства областного бюджета – 3000,0 тыс. рублей,

средства местного бюджета – 333,33 тыс. рублей,

внебюджетные средства - 0 тыс. рублей

В качестве основных мер государственной поддержки реализации мероприятий по благоустройству территории Волгоградской области предполагается предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на поддержку муниципальных программ Формирования современной комфортной среды.

**5. Сроки реализации программы**

Программа реализуется в 2020 г в один этап.

**6. Обобщенная характеристика основных мероприятий программы**

Основным мероприятием программы является реализация приоритетного проекта «Благоустройство центральной части с.Орехово Даниловского района Волгоградской области», который включает в себя следующие мероприятия:

 благоустройство общественной территории Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области, с учетом обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения ;

[Перечень](#P848) мероприятий представлен в приложении 3 к муниципальной программе.

Приложение 1

Паспорт Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области |
| Участники Программы |  Администрация Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района  |
| Цели программы | Основными целями программы являются: 1. создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;2. создание условий для массового отдыха жителей сельского поселения и организация обустройства мест массового пребывания населения.3. культурное воспитание населения. |
| Задачи программы |  Повышение уровня благоустройства общественных территорий Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области; оборудование доступных для инвалидов мест отдыха, тротуаров. |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  количество благоустроенных территорий общего пользования;площадь благоустроенных территорий общего пользования;доля площади благоустроенных территорий общего пользования. |
| Срок реализации Программы | 2020г |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования программы на 2020 год составит 3333,33тыс. рублей, в т.ч средства областного бюджета-3000,0 тыс. рублей,Средства местного бюджета -333,33 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы |  Благоустройство территории общего пользования; благоустройство территории памятника «Участникам ВОВ», усовершенствование аллейных дорожек, повышение уровня комфортности и чистоты посредством установки (скамеек, урн, забора) |

Приложение 2

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
|  2020 |
| 1 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед.  | 1 |
| 2 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Кв.м.  | 12600 |
| 3 |  Выполнение работ по благоустройству, предусмотренных муниципальными контрактами на 2020 г не позднее 01.09.2020 г в полном объеме | Проценты  | 100 |

Приложение № 3

ПЕРЕЧЕНЬ

Основных мероприятий Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации |
| Начала реализации | Окончания реализации |
| Реализация проекта благоустройства центральной части с.Орехово Даниловского района Волгоградской области  | Администрация | Июнь 2020 год | Август 2020 год | -улучшение эстетического вида территорий поселения;- создание комфортных условий для отдыха жителей и гостей нашего поселения;- увеличение площади зеленых насаждений на территории поселения;- улучшение экологической обстановки на территории поселения.- обеспечения доступности данных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения,(установка, скамеек со спинками и подлокотниками, оборудование тротуаров ). | благоустройство |

Приложение 4

Ресурсное обеспечение

реализации Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы. | Год реализации | Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя программы.  | Объемы и источники финансирования (тыс. рублей) |
| всего | в том числе |
| федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год». | 2020 г | Администрация Ореховского сельского поселения | 3333,33 | 0 | 3000,0 тыс.рублей | 333,33 тыс. рублей | 0 |

Приложение № 5

План реализации Муниципальной программы «Формирование современной комфортной среды Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области на 2020 год».

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал |
| Контрольное событие № 1 |  |  |  | Июнь |  |  |
| Контрольное событие №2 |  |  |  |  | Август |  |
| Контрольное событие №3 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

Перечень территорий общего пользования Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области включенных в Программу на 2020г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п  | Месторасположение территории общего пользования | Площадь территории | Виды работ  |
| 1 |  Волгоградская область Даниловский район, центральная часть с.Орехово | 12600 кв.м | БлагоустройствоВидеонаблюдение |

Дворовые территории, объекты недвижимого имущества, которые требуют благоустройства, отсутствуют. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, не проводится в связи с отсутствием обязанности её проведения.

Объекты недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельные участки, находящиеся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащие благоустройству на территории Ореховского сельского поселения Даниловского муниципального района Волгоградской области отсутствуют.